# GreenNode - Guía de lo que falta por hacer

## 1. ¿Qué es GreenNode?

Es un sistema para la gestión inteligente de residuos sólidos compuesto por:

Una app móvil (React Native) que clasifica residuos con la cámara usando IA.

Una red IoT de contenedores que reportan su nivel de llenado por MQTT.

Un dashboard web (React + Vite) que replica la app para demos en navegador.

Tiene 5 secciones: Escanear (clasificar residuo), Mapa (contenedores),

Historial, Aprender (lecciones) y Perfil (estado del sistema).

## 2. Estructura del proyecto (dónde está cada cosa)

Green_Node/
├── src/                    App móvil React Native (Clean Architecture)
│   ├── domain/             Entidades y lógica de negocio (tipos de residuo, etc.)
│   ├── data/               MQTT, repositorios (login, etc.)
│   ├── infrastructure/     IA (TensorFlow) y cámara
│   ├── presentation/       Pantallas y estado (stores)
│   └── shared/             Config, constantes, hooks
├── android/                Proyecto nativo Android
├── web/                    Dashboard web (React + Vite) -- LO QUE FUNCIONA HOY
│   ├── src/                Pantallas web, lógica y simuladores
│   └── public/model/       AQUÍ va el modelo de IA entrenado (web)
├── ml/                     Entrenamiento del modelo de IA (Python/Colab)
└── docs/                   Documentación (este archivo, arquitectura, etc.)

## 3. Estado actual: ¿qué funciona y qué está simulado?

La versión WEB funciona completa (con datos simulados) y es la más fácil de mostrar.

Casi todos los componentes "inteligentes" están simulados porque las piezas

reales (modelo de IA, broker MQTT, backend) aún no existen. Esto es normal: el

código ya está preparado con comentarios `TODO` en los lugares exactos donde se

conectan las piezas reales.

| Componente | Estado hoy | Dónde está en el código |
| --- | --- | --- |
| Modelo de IA (clasificación) | ✅ LISTO en web (modelo real de 6 clases) · simulado aún en móvil | `web/src/lib/tfClassifier.ts` (web) / `src/infrastructure/ai/TensorFlowService.ts` (móvil) |
| Red IoT / MQTT | ✅ Infraestructura LISTA y verificada (broker + simulador) · falta activar cliente en la app móvil (requiere Android) | `mqtt/` (broker Docker), `simulation/iot_node_simulator.py`, `src/data/datasources/remote/mqtt/MqttClient.ts` |
| Contenedores | ✅ Simulador IoT real publicando c-001..c-005 vía MQTT | `simulation/iot_node_simulator.py` |
| Cámara móvil | Simulada | `src/infrastructure/camera/CameraService.ts` |
| Autenticación (login) | Simulada (en memoria) | `src/data/repositories/AuthRepositoryImpl.ts` |
| Backend / base de datos | No existe | - |

## 4. LO QUE FALTA POR HACER (ordenado por prioridad)

### TAREA 1 — Entrenar el modelo de IA ✅ HECHO (en web)

Estado: COMPLETADA para la web. El modelo ya está entrenado con las 6

clases (incluida orgánico) y funcionando en el escáner web con clasificación

real. Falta solo integrarlo en la app móvil (ver TAREA 4).

Qué se hizo:

Se entrenó en Google Colab con `ml/GreenNode_Entrenamiento.ipynb`.

Dataset: `mostafaabla/garbage-classification` (12 clases, ~15.150 imágenes)

mapeadas a las 6 del proyecto.

Se exportó a `waste_classifier_v1.tflite` + `labels.json`.

Se copiaron a `web/public/model/`.

El modelo ya está en: `web/public/model/waste_classifier_v1.tflite`

Para re-entrenar (si quieres mejorarlo):

Sube `ml/GreenNode_Entrenamiento.ipynb` a Colab.

Activa GPU (T4) y ejecuta todas las celdas (~15-25 min).

Descarga `waste_classifier_v1.tflite` y `labels.json` (paso 13).

Cópialos a `web/public/model/` (sobrescribe) y recarga la web.

El código lee `labels.json` y se adapta solo al número de clases.

Móvil: copia `waste_classifier_v1.tflite` a `src/assets/models/`

(ver TAREA 4).

### TAREA 2 — Red IoT / MQTT  🔶 PARCIAL (infraestructura lista y verificada)

Estado: La infraestructura MQTT está IMPLEMENTADA Y VERIFICADA funcionando de forma aislada (sin necesidad de Android). Solo falta activar el cliente MQTT dentro de la app React Native, que requiere el entorno Android (ver TAREA 4/5).

Lo que YA está hecho y probado:

Broker MQTT (Eclipse Mosquitto) en Docker: `mqtt/docker-compose.yml` + `mqtt/mosquitto.conf`. Arranca con `cd mqtt && docker compose up -d` (puerto 1883, sin TLS, anónimo). Guía completa en `mqtt/README.md`.

Simulador de nodos IoT en Python: `simulation/iot_node_simulator.py`. Publica telemetría de los contenedores c-001..c-005 (fill QoS 0, status QoS 1, alertas QoS 2). Umbral de alerta 90% (severidad medium en [90,97], high en >=98).

Script de verificación end-to-end: `simulation/verify_e2e.py`. Confirmado en vivo: el suscriptor recibió los 5 mensajes de contenedores vía el broker → "Flujo Simulador → Broker → suscriptor CONFIRMADO".

Ajuste en `src/data/datasources/remote/mqtt/IoTService.ts` (suscripción a alertas con QoS 2).

Spec completo del trabajo en `.kiro/specs/mqtt-iot-integration/` (requirements, design, tasks).

Cómo probar la red IoT (sin Android):

`cd mqtt && docker compose up -d`  (requiere Docker Desktop corriendo)

En otra terminal: `pip install paho-mqtt` y `python simulation/verify_e2e.py --seconds 20`

En otra terminal: `python simulation/iot_node_simulator.py --nodes 5 --interval 3`

El verificador imprime los mensajes fill de c-001..c-005 y un resumen.

Lo que FALTA (requiere entorno Android):

Instalar `npm install sp-react-native-mqtt` y activar los bloques TODO en `src/data/datasources/remote/mqtt/MqttClient.ts` para que la app use el cliente MQTT real en lugar del simulado. Está detallado en el spec (`.kiro/specs/mqtt-iot-integration/design.md`, sección MqttClient).

### TAREA 3 — Autenticación real

Qué es: hoy cualquier correo con contraseña de 6+ caracteres entra. No hay

usuarios reales.

Cómo hacerlo (opción rápida: Firebase Auth):

Crea un proyecto en https://console.firebase.google.com

Activa Authentication (correo/contraseña).

Instala: `npm install @react-native-firebase/app @react-native-firebase/auth`

Dónde conectar:

`src/data/repositories/AuthRepositoryImpl.ts` → reemplaza la simulación en

memoria por llamadas a `firebase/auth`. Los métodos ya están definidos

(login, register, etc.), solo cambia su implementación interna.

### TAREA 4 — Cámara real en la app móvil

Qué es: en móvil la captura de foto está simulada (la web sí usa cámara real).

Cómo hacerlo:

Instala: `npm install react-native-vision-camera`

Instala también para IA: `npm install react-native-fast-tflite`

Dónde conectar:

`src/infrastructure/camera/CameraService.ts` → descomenta los bloques

`TODO: Descomentar con react-native-vision-camera`.

`src/infrastructure/ai/TensorFlowService.ts` → descomenta los bloques

`TODO: Descomentar cuando se instale react-native-fast-tflite` y coloca el

`.tflite` en `src/assets/models/`.

### TAREA 5 — Poder ejecutar la app móvil (Android)

Qué es: hoy solo corre la versión web. Para la app móvil falta el entorno.

Cómo hacerlo (requisitos):

Node.js >= 22.11.0  (ya instalado: v22.23.2 ✓)

JDK 17 (hay JDK 25 instalado, que puede dar problemas con Gradle;

instalar el 17 en paralelo con `winget install EclipseAdoptium.Temurin.17.JDK`)

Android Studio + SDK: API 36, Build-Tools 36.0.0, NDK 27.1.12297006

Un emulador o un celular con depuración USB

Comandos:

npm install
npm start           # arranca Metro (en una terminal)
npm run android     # compila y corre en Android (en otra terminal)

### TAREA 6 — Backend y base de datos (opcional / avanzado)

Qué es: no hay servidor para guardar historial, usuarios, puntos ni las

correcciones del usuario. Hoy todo vive en memoria (se borra al recargar).

Cómo hacerlo:

Crear una API REST (Node.js/Express, o usar Firebase Firestore).

Guardar: historial de clasificaciones, feedback de usuarios (correcto/incorrecto

+ tipo real), usuarios y puntos.

Esto habilita el ciclo de mejora del modelo: las correcciones de los usuarios

se acumulan y sirven para reentrenar una versión mejor (ver sección 6).

## 5. Cómo ejecutar el dashboard web (lo que funciona hoy)

cd web
npm install
npx vite --port 5173 --host

Abre http://localhost:5173 en el navegador.

Para probarlo desde el celular (y usar la cámara), se necesita HTTPS.

Se puede exponer con un túnel:

cloudflared tunnel --url http://localhost:5173

Eso da una URL `https://...trycloudflare.com` que sí permite cámara en móvil.

## 6. Cómo mejora el modelo con el tiempo (contexto útil)

La app no entrena el modelo. El entrenamiento siempre es aparte (Colab).

Pero la pantalla de Escanear pide al usuario validar cada clasificación

(correcta/incorrecta + tipo real). Ese feedback:

Usuario corrige  →  se guarda (predicción, tipo_real, imagen)
                 →  se acumula en el backend (TAREA 6)
                 →  se reentrena el modelo en Colab con esos datos nuevos
                 →  se genera un nuevo .tflite / tfjs_model
                 →  se vuelve a cargar (TAREA 1)

Esto se llama "human-in-the-loop": los usuarios etiquetan datos reales y el

modelo mejora en la siguiente versión.

## 7. Resumen rápido (checklist)

[x] TAREA 1 — Modelo de IA entrenado (6 clases) y funcionando en la web.

Falta solo integrarlo en móvil (parte de TAREA 4).

[~] TAREA 2 — Red IoT/MQTT: infraestructura (broker + simulador + verificación) LISTA y probada. Falta activar el cliente en la app móvil (requiere Android).

[ ] TAREA 3 — Autenticación real (Firebase)

[ ] TAREA 4 — Cámara e IA reales en la app móvil (librerías nativas)

[ ] TAREA 5 — Entorno Android (JDK 17 + Android Studio + SDK) para correr en móvil

[ ] TAREA 6 — Backend/base de datos (opcional)

Prioridad mínima para una demo con IA real: solo la TAREA 1 sobre la web.

Con eso el escáner web ya clasifica de verdad, sin necesidad de Android ni backend.

## 8. Documentos relacionados

`docs/ARCHITECTURE.md` — arquitectura completa del sistema

`docs/AI_MODEL.md` — especificación del modelo de IA

`ml/README.md` — detalle del entrenamiento y preprocesamiento

`ml/GreenNode_Entrenamiento.ipynb` — notebook listo para Colab